⚖

ClearCase

Sistema Integral de Gestión Documental para Despachos de Abogados

Documento de Requerimientos, Arquitectura y Cotización

Empresa: García y Gallegos

Proyecto de Estadía Profesional  |  2026

Versión 1.0  |  Marzo 2026

# 1. Descripción General del Proyecto

## 1.1 Contexto y Problemática

El despacho García y Gallegos opera actualmente con un sistema completamente basado en papel. Los expedientes de sus clientes se almacenan en cajas físicas, lo que genera los siguientes problemas críticos:

- Pérdida de tiempo considerable en la búsqueda de documentos físicos

- Riesgo de pérdida, daño o destrucción de documentos legales irreemplazables

- Imposibilidad de acceso remoto a expedientes

- Clientes sin visibilidad del avance de sus casos

- Gestión de citas deficiente — recordatorios únicos que se ignoran fácilmente

- Sin control de versiones en documentos que se modifican durante el proceso legal

## 1.2 Solución Propuesta

ClearCase es un sistema web integral que digitaliza y moderniza todos los procesos documentales del despacho. Elimina el uso de expedientes físicos mediante la digitalización, organización y seguimiento de casos por cliente, incorporando actualizaciones en tiempo real y un portal de seguimiento para los clientes finales.

## 1.3 Alcance del Proyecto

- Sistema web responsivo accesible desde cualquier dispositivo con navegador

- Módulo interno para el despacho (ClearCase) — gestión completa de expedientes y documentos

- Portal para clientes (LegalHub) — seguimiento del avance de su caso en tiempo real

- Integración con Microsoft Word para edición de documentos desde el sistema

- Sistema de alertas escalonadas con notificaciones en tiempo real

- Control de versiones de documentos con historial completo

# 2. Requerimientos Funcionales

## 2.1 Módulo 1 — Gestión de Expedientes

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Creación de expediente | El sistema permitirá crear un nuevo expediente asignando cliente, tipo de caso, abogado titular y fecha de apertura | Alta |
| RF-02 | Etapas del expediente | Cada expediente tendrá etapas configurables (Apertura, En proceso, Audiencia, Resolución, Cierre) actualizables por el abogado titular | Alta |
| RF-03 | Historial de cambios | Todo cambio en el expediente quedará registrado con fecha, hora y usuario responsable, sin posibilidad de eliminación | Alta |
| RF-04 | Buscador de expedientes | Búsqueda en tiempo real por nombre de cliente, número de expediente, tipo de caso o abogado asignado | Alta |
| RF-05 | Filtros por estado | Filtrado de expedientes por estado: Activo, En proceso, Urgente, Por cerrar, Cerrado | Media |
| RF-06 | Asignación de permisos por caso | El abogado titular podrá otorgar o revocar permisos a otros abogados para acceder al expediente | Alta |
| RF-07 | Cierre y archivo | Los expedientes cerrados se archivarán automáticamente pero permanecerán consultables con sus documentos intactos | Media |

## 2.2 Módulo 2 — Gestión Documental

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-08 | Carga de documentos | Los usuarios con permiso podrán subir documentos escaneados o digitales al expediente correspondiente | Alta |
| RF-09 | Organización por expediente | Los documentos se organizarán por expediente/caso, con subfiltros por estado: Verificado, Pendiente revisión, Falta firma, Rechazado | Alta |
| RF-10 | Flujo de verificación | Todo documento subido quedará como 'Pendiente revisión'. Solo el abogado titular podrá marcarlo como 'Verificado' o 'Rechazado' | Alta |
| RF-11 | Edición en Word de escritorio | El sistema permitirá abrir documentos .docx directamente en Microsoft Word mediante integración con OneDrive/Microsoft Graph API | Alta |
| RF-12 | Control de versiones | Al guardar cambios desde Word, el sistema creará automáticamente una nueva versión. El usuario verá solo la versión más reciente, con acceso al historial mediante botón 'Ver versiones' | Alta |
| RF-13 | Tipos de documento | Los documentos se clasificarán por tipo: Demanda, Contrato, Acta, Escrito, Identificación, Sentencia, Otro | Media |
| RF-14 | Descarga de documentos | Cualquier usuario con permiso al expediente podrá descargar los documentos en su formato original | Media |

## 2.3 Módulo 3 — Gestión de Clientes

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Registro de clientes | Registro completo con datos de contacto, RFC, domicilio y vinculación automática a sus expedientes | Alta |
| RF-16 | Generación de acceso al portal | Al iniciar un caso, el sistema generará automáticamente usuario y contraseña para que el cliente acceda a LegalHub | Alta |
| RF-17 | Historial de casos por cliente | Vista consolidada de todos los casos del cliente: activos, en proceso y cerrados | Media |
| RF-18 | Notas internas | Campo de notas internas por cliente, visible únicamente para el personal del despacho | Baja |

## 2.4 Módulo 4 — Control de Usuarios y Roles

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-19 | Gestión de roles | El sistema manejará 4 roles: Administrador (socio), Abogado, Asistente y Recepción, cada uno con permisos específicos | Alta |
| RF-20 | Permisos por módulo | Cada rol tendrá permisos configurables de Ver, Crear, Editar y Eliminar por cada módulo del sistema | Alta |
| RF-21 | Registro de sesiones | El sistema registrará cada inicio de sesión con fecha, hora e IP del dispositivo utilizado | Media |
| RF-22 | Restablecimiento de contraseñas | El administrador podrá restablecer contraseñas de cualquier usuario del despacho | Media |

## 2.5 Módulo 5 — Agenda y Alertas

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-23 | Creación de eventos | Registro de citas, audiencias, juntas y fechas límite vinculadas directamente al expediente correspondiente | Alta |
| RF-24 | Clasificación por urgencia | Los eventos se clasificarán en: Normal, Importante, Urgente y Crítico, con colores diferenciados en el calendario | Alta |
| RF-25 | Alertas escalonadas | El sistema enviará notificaciones automáticas: 7 días antes (1er aviso), 3 días (2do), 1 día (3ro) y el mismo día (alerta crítica) | Alta |
| RF-26 | Alerta crítica persistente | Las alertas del día no desaparecerán de la pantalla hasta que un usuario las confirme explícitamente | Alta |
| RF-27 | Confirmación de lectura | El sistema registrará quién confirmó cada alerta, cuándo y desde qué dispositivo | Media |
| RF-28 | Posponer alertas | Los usuarios podrán posponer una alerta en intervalos de 1 hora, máximo 3 veces por evento | Media |
| RF-29 | Actualización en tiempo real | Los cambios en la agenda se reflejarán instantáneamente en todos los dispositivos conectados sin necesidad de recargar la página | Alta |

## 2.6 Módulo 6 — Dashboard y Reportes

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-30 | Panel de métricas | Vista consolidada con: casos activos, cerrados del mes, alertas pendientes y documentos digitalizados | Alta |
| RF-31 | Actividad reciente | Feed en tiempo real de las últimas acciones del despacho: expedientes actualizados, documentos subidos, citas agendadas | Media |
| RF-32 | Casos urgentes | Sección destacada con los casos que requieren atención inmediata, ordenados por urgencia | Alta |
| RF-33 | Distribución por tipo de caso | Gráfica de barras con la distribución de casos activos por tipo: Familiar, Civil, Mercantil, Penal | Media |

## 2.7 Módulo 7 — Portal del Cliente (LegalHub)

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-34 | Inicio de sesión del cliente | El cliente accederá con las credenciales generadas por el despacho, con opción de cambio de contraseña en primer acceso | Alta |
| RF-35 | Seguimiento de caso | Vista de las etapas del caso con indicador visual del progreso y descripción de la etapa actual | Alta |
| RF-36 | Historial de actualizaciones | Línea de tiempo con todas las actualizaciones del caso, filtradas por lo que el abogado titular haya marcado como visible para el cliente | Alta |
| RF-37 | Notificaciones al cliente | El cliente recibirá notificación automática por correo electrónico cada vez que su caso sea actualizado | Media |
| RF-38 | Página de presentación | Página pública del despacho con información institucional, áreas de práctica y formulario de contacto | Alta |

# 3. Requerimientos No Funcionales

| ID | Módulo / Requerimiento | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El sistema deberá responder a cualquier consulta en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de uso (hasta 20 usuarios simultáneos) | Alta |
| RNF-02 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible el 99% del tiempo. El servidor deberá contar con respaldos automáticos diarios | Alta |
| RNF-03 | Seguridad | Toda la comunicación deberá estar cifrada con HTTPS/SSL. Las contraseñas se almacenarán con hash bcrypt. Se implementará protección contra SQL Injection y XSS | Alta |
| RNF-04 | Tiempo real | Los cambios en expedientes, documentos y alertas deberán reflejarse en todos los clientes conectados en menos de 1 segundo mediante WebSockets | Alta |
| RNF-05 | Compatibilidad | El sistema deberá funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari en sus versiones actuales. Deberá ser responsivo para tablets y móviles | Alta |
| RNF-06 | Confidencialidad | Los datos de clientes y expedientes son información legal sensible. El sistema deberá cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP) | Alta |
| RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura deberá permitir agregar nuevos módulos o usuarios sin rediseñar el sistema base | Media |
| RNF-08 | Respaldo de datos | El sistema realizará respaldos automáticos de la base de datos cada 24 horas, conservando los últimos 30 días de respaldos | Alta |

# 4. Arquitectura y Stack Tecnológico

## 4.1 Stack Seleccionado

| Capa | Tecnología | Justificación | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11 (PHP 8.3) | Framework robusto, amplia comunidad, soporte empresarial | Gratuito |
| Frontend | Vue.js 3 | Framework reactivo, integración nativa con Laravel | Gratuito |
| Base de datos | MySQL 8 | Motor relacional estable, ideal para datos legales | Gratuito |
| Tiempo real | Laravel Reverb | WebSockets nativos de Laravel, sin servicios externos | Gratuito |
| Almacenamiento | Laravel Storage + OneDrive API | Gestión de archivos con edición en Word de escritorio | Incluido en M365 |
| Hospedaje | VPS DigitalOcean / Hostinger | Servidor privado virtual con IP dedicada en México | $12–$20 USD/mes |

## 4.2 Justificación de la Arquitectura

Se optó por una arquitectura monolítica modular con Laravel como núcleo del sistema por las siguientes razones:

- Laravel 11 provee un ecosistema completo: autenticación, autorización por roles, manejo de archivos, colas de trabajo y WebSockets nativos en un solo framework

- Vue.js 3 permite construir interfaces reactivas que se actualizan en tiempo real sin recargar la página, trabajando en armonía con el backend de Laravel

- Laravel Reverb, lanzado en 2024, es el servidor oficial de WebSockets de Laravel, eliminando la necesidad de servicios externos como Pusher

- MySQL es el motor de base de datos más soportado por proveedores de hosting en México, con amplia documentación y herramientas de administración

- La integración con Microsoft Graph API permite la edición de documentos Word directamente desde el sistema, con sincronización automática y control de versiones

## 4.3 Flujo de Datos en Tiempo Real

Cuando un abogado actualiza una etapa del caso en ClearCase, el siguiente flujo ocurre en menos de un segundo:

- El backend de Laravel procesa el cambio y lo guarda en MySQL

- Laravel Reverb transmite el evento a todos los clientes conectados mediante WebSocket

- Vue.js recibe el evento y actualiza la interfaz sin recargar la página

- Si el cliente tiene LegalHub abierto, verá el cambio reflejado instantáneamente

- Si el cliente no está conectado, recibirá una notificación por correo electrónico

# 5. Cotización de Licencias y Servicios

## 5.1 Licencias de Software

Todos los componentes del stack de desarrollo son de código abierto y sin costo de licencia. Los únicos costos de software corresponden a servicios en la nube y herramientas de productividad:

| Concepto de Licencia / Servicio | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Business Basic | 5 usuarios | $82 MXN/usuario/mes | $410 MXN/mes |
| Microsoft 365 Business Basic — Año 1 completo | 5 usuarios | $82 MXN/usuario/mes | $4,920 MXN/año |
| Dominio web (.com.mx) — Namecheap o GoDaddy | 1 dominio | $250 MXN/año | $250 MXN/año |
| Certificado SSL (incluido en hosting) | 1 | $0 MXN | $0 MXN |
| Laravel, Vue.js, MySQL, Reverb (Open Source) | Ilimitado | $0 MXN | $0 MXN |
| Total Licencias Año 1 |  |  | $5,170 MXN/año |

* Microsoft 365 Business Basic incluye: OneDrive 1TB por usuario, Microsoft Teams, correo Exchange y acceso a Word/Excel/PowerPoint en versión web.

## 5.2 Infraestructura y Hospedaje

Se recomienda un VPS (Servidor Virtual Privado) en lugar de hosting compartido, ya que el sistema requiere WebSockets persistentes y procesamiento en tiempo real:

| Concepto de Infraestructura | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS Hostinger KVM 2 (2 vCPU, 8GB RAM, 100GB SSD) | 1 servidor | $410 MXN/mes | $410 MXN/mes |
| VPS Hostinger KVM 2 — Año 1 completo | 1 servidor | $410 MXN/mes | $4,920 MXN/año |
| Backup automático diario (incluido en plan) | 1 | $0 MXN | $0 MXN |
| IP dedicada (incluida en VPS) | 1 | $0 MXN | $0 MXN |
| Configuración inicial del servidor (una sola vez) | 1 | $800 MXN | $800 MXN |
| Total Infraestructura Año 1 |  |  | $5,720 MXN/año |

* Alternativa: DigitalOcean Droplet Basic (2 vCPU, 4GB RAM) a $18 USD/mes (~$360 MXN/mes). Ambas opciones tienen data centers en Estados Unidos con latencia aceptable para México.

## 5.3 Equipos y Hardware Recomendados

Para la operación óptima del sistema se recomienda al despacho contar con el siguiente equipo mínimo:

| Equipo / Hardware | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Escáner de documentos HP ScanJet Pro 3000 s4 (ADF, 40ppm, USB) | 1 | $8,500 MXN | $8,500 MXN |
| Computadora de escritorio para recepción (mínimo i5, 8GB RAM, Win 11) | 1 | $12,000 MXN | $12,000 MXN |
| Laptop para abogados (mínimo i5, 8GB RAM, Win 11, MS365 compatible) | 3 | $14,000 MXN | $42,000 MXN |
| Router WiFi con soporte para 20+ dispositivos simultáneos | 1 | $2,500 MXN | $2,500 MXN |
| UPS/No-break para protección de equipos de escritorio | 2 | $1,800 MXN | $3,600 MXN |
| Total Equipos y Hardware |  |  | $68,600 MXN |

* Los equipos son una recomendación mínima. Si el despacho ya cuenta con equipos compatibles, este costo puede reducirse o eliminarse.

# 6. Cotización de Mano de Obra

## 6.1 Estimación Especulativa de Mano de Obra

La siguiente tabla presenta una estimación referencial del costo de desarrollo según tarifas del mercado laboral en el sureste de México. Esta información se incluye únicamente como referencia especulativa, dado que el desarrollo del sistema es realizado en el marco de un Proyecto de Estadía Profesional, por lo que no representa un costo real para el despacho García y Gallegos.

| Módulo | Horas Est. | Semanas | Costo Ref. Jr. | Costo Ref. Sr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación, roles y permisos | 40 | 1.0 | $8,000 | $16,000 |
| Gestión de expedientes | 60 | 1.5 | $12,000 | $24,000 |
| Gestión documental + control de versiones | 80 | 2.0 | $16,000 | $32,000 |
| Integración Microsoft Word / OneDrive API | 50 | 1.25 | $10,000 | $20,000 |
| Sistema de alertas y agenda en tiempo real | 60 | 1.5 | $12,000 | $24,000 |
| Dashboard y reportes | 30 | 0.75 | $6,000 | $12,000 |
| Portal del cliente (LegalHub) | 70 | 1.75 | $14,000 | $28,000 |
| Notificaciones por correo electrónico | 20 | 0.5 | $4,000 | $8,000 |
| Pruebas, correcciones y despliegue | 40 | 1.0 | $8,000 | $16,000 |
| TOTAL REFERENCIAL — 450 horas (~4 meses) |  |  | $90,000 MXN | $180,000 MXN |
| ✓ AHORRO REAL PARA EL DESPACHO MEDIANTE ESTADÍA PROFESIONAL: $90,000 — $180,000 MXN |  |  |  |  |

* Las tarifas de referencia corresponden al mercado laboral del sureste de México: Desarrollador Junior $200 MXN/hora (1-2 años de experiencia), Desarrollador Senior $400 MXN/hora (4+ años). El costo real de mano de obra para el despacho es $0 MXN al ser este un Proyecto de Estadía Profesional.

# 7. Resumen de Inversión Total

| Concepto | Costo Mínimo | Costo Máximo |
| --- | --- | --- |
| Licencias y servicios (año 1) | $5,170 MXN | $5,170 MXN |
| Infraestructura y hospedaje (año 1) | $5,720 MXN | $5,720 MXN |
| Equipos y hardware (si aplica) | $0 MXN | $68,600 MXN |
| Mano de obra — costo referencial de mercado | $90,000 MXN | $180,000 MXN |
| Mano de obra — costo real (Estadía Profesional) | $0 MXN | $0 MXN |
| INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA | $10,890 MXN | $79,490 MXN |

✓ AHORRO GENERADO POR ESTADÍA PROFESIONAL: $90,000 — $180,000 MXN en mano de obra

Nota: La inversión real para el despacho corresponde únicamente a licencias, hospedaje y equipo (si aplica). El ahorro en mano de obra es posible gracias al convenio de Estadía Profesional con la institución educativa del desarrollador.

# 8. Plan de Desarrollo — 4 Meses

| Mes | Actividades | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Levantamiento de requerimientos, diseño de base de datos, prototipo visual, configuración del servidor y entorno de desarrollo | Documento de requerimientos + BD + Prototipo | En curso |
| Mes 2 | Desarrollo de backend: autenticación, roles, expedientes, documentos, control de versiones e integración con OneDrive | API REST funcional con módulos core | Pendiente |
| Mes 3 | Desarrollo de frontend con Vue.js, implementación de WebSockets con Reverb, sistema de alertas y agenda | Sistema interno funcional (ClearCase) | Pendiente |
| Mes 4 | Portal del cliente (LegalHub), pruebas integrales, corrección de errores, capacitación al personal y despliegue en producción | Sistema completo desplegado y en producción | Pendiente |

# 9. Firmas de Aprobación

Con la firma de este documento, ambas partes confirman que los requerimientos descritos representan fielmente las necesidades del despacho y servirán como base para el desarrollo del sistema ClearCase.

| ________________________________ Representante del Despacho García y Gallegos Fecha: ___________________ | ________________________________ Manuel Alejandro Vázquez Hernández Proyecto de Estadía Profesional Fecha: ___________________ |
| --- | --- |